บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.2 สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าเพิ่ม

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีไวน์(ถนนเชื่อมตำบล) หมู่ที่ 8ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร) | 500,000 บาท | หมู่ที่ 8บ้านพญาล่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอ้าย 7 เชื่อม ซอยวังจะอ้าย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร) | 500,000 บาท | หมู่ที่ 7บ้านวังจะอ้าย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงก่อสร้างถนนยกระดับ สายประปาตลาดกลาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี | ก่อสร้างถนนถมดิน กว้าง 5เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.30 เมตร (หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร) | 500,000 บาท | หมู่ที่ 1บ้านมะขาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอ้าย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร) | 500,000 บาท | หมู่ที่ 7บ้านวังจะอ้าย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ |  จำนวน20,000 บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยการแทรกแซงราคาผลผลิตให้มีราคาที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ |  จำนวน20,000 บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.แผนงานการเกษตร

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดกลาง ทต.มะขามเมืองใหม่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดกลางทต.มะขามเมืองใหม่ เช่น จัดทำสวนหย่อม ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ |  จำนวน50,000 บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 2.2.แผนงานการเกษตร

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 2 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (ตามประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563) |  จำนวน9,622,800บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (ตามประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563) | จำนวน1,632,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จำวน 30 คน โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 500 บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท |  จำนวน180,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 3.1.แผนงานงบกลาง

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 2 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคม

 3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย เป็นต้น |  จำนวน30,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวิทยากรค่ารับรองค่ากระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เป็นต้น | จำนวน20,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 2 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคม

 3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการเฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน และประสบอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)สมาชิก อปพร. ที่เฝ้าระวังเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ เหตุสาธารณภัยและออกตรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลโดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นต้น |  จำนวน70,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ |  จำนวน100,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 2 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคม

 3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ บุคลากรในสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ บุคลากรในสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | จำนวน20,000บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 2 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคม

 3.3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลมะขาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ |  จำนวน70,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการวิ่งมินิมาราธอนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทิดพระเกียรติฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย ค่า ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าพาหนะค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯลฯ เป็นต้น | จำนวน10,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 4.1.แผนงานเคหะชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการธนาคารขยะชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะชุมชน เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับซื้อขยะ ของเก่า ฯลฯ |  จำนวน50,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้อถังขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อถังขยะและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน100,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 4.2.แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  จำนวน50,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 4.3.แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินตามแนวพระราชดำริฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ |  จำนวน20,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 4.4.แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  จำนวน40,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านสาธารณสุข

 5.1.แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการวัยใส ห่างไกลเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัยใส ห่างไกลเอดส์เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ |  จำนวน20,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  จำนวน15,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านสาธารณสุข

 5.1.แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการรณรงค์และควบคุมไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมไข้เลือดออก ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  จำนวน30,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  จำนวน62,040บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านสาธารณสุข

 5.1.แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลมะขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ |  จำนวน20,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 6.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.มะขามเมืองใหม่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ |  จำนวน10,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา |  จำนวน100,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าหนังสือเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เด็กนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 45 คนอัตราคนละ 200 บาท/ปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) |  จำนวน9,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 6.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 45 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) |  จำนวน19,350บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท เด็กนักเรียนจำนวน 70 คน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) |  จำนวน119,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 6.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 45 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) |  จำนวน13,500บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ |  จำนวน25,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 6.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ |  จำนวน8,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.มะขามเมืองใหม่ จำนวน 70 คน อัตราคนละ 20 บาทจำนวน 245 วัน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) |  จำนวน343,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 6.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | ค่าอุปกรณ์การเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 45 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) |  จำนวน9,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.มะขามเมืองใหม่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ |  จำนวน8,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการเรียนรู้ สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้ สู่โลกกว้างของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ |  จำนวน30,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 6.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | ค่าอาหารเสริม (นม) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.มะขามเมืองใหม่ จำนวน 70 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) จำนวน 134,140 บาท-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนเด็กเล็กถึงชั้น ป.4 โรงเรียนวัดวังจะอ้ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 114 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) จำนวน 218,450 บาท-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดวังจะอ้ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 40 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) จำนวน 76,650 บาท |  จำนวน438,820บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 6.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น |  จำนวน50,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เช่นจัดการแข่งขันกีฬาภายใน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาแข่งขัน ค่าคณะกรรมการตัดสิน เป็นต้น |  จำนวน100,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ |  จำนวน70,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการวันออกพรรษา ประจำปี 2562 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการวันออกพรรษา |  จำนวน15,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 6.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และสามเณรภาคฤดูร้อน |  จำนวน15,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการบวชชีพราหมณ์ ประจำปี 2562 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบวชชีพราหมณ์ |  จำนวน15,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ )ประจำปี 2562 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ) |  จำนวน15,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2562 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านในงานลอยกระทงวัดท่าหลวงล่าง |  จำนวน15,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย จากใจพี่สอนน้อง ประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย จากใจพี่สอนน้อง  |  จำนวน15,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 6.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันลอยกระทงเช่น ค่าจัดทำกระทงส่งเข้าประกวด ขบวนแห่ ค่าตกแต่งเวทีสถานที่ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง |  จำนวน100,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา |  จำนวน15,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.2 สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

 7.1.แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  จำนวน3,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ปลอดทุจริตและประชาชนรู้กฎหมาย  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ปลอดทุจริตและประชาชนรู้กฎหมาย เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  จำนวน20,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเทศบาลพบประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชนเช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  จำนวน50,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.2 สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

 7.1.แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ |  จำนวน100,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ |  จำนวน10,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.2 สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

 7.1.แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ และกลุ่มองค์กร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ และกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลตลอดจนพนักงานเทศบาลเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ |  จำนวน130,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.2 สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

 7.2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน | เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ |  จำนวน100,000บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

1.แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.2.3. | ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชักจำนวน 1 ตู้-จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว-จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 กล้อง-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง-จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 7,9003,00027,0008,00022,0008,0002,500 | ทต.มะขามเมืองใหม่ทต.มะขามเมืองใหม่ทต.มะขามเมืองใหม่ทต.มะขามเมืองใหม่ทต.มะขามเมืองใหม่ทต.มะขามเมืองใหม่ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดกองคลังกองคลังกองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

2.แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.2.3.4.5. | ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์โรงงานครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ -จัดซื้อปั้มพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง-จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทุ่นลอยน้ำ จำนวน 1 เครื่อง -จัดซื้อหัวฉีดด้ามปืน จำนวน 2 หัวๆละ26,000 บาท-จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1เครื่อง-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 5,5004,7007,000400,00052,0002,5008,000 | ทต.มะขามเมืองใหม่ทต.มะขามเมืองใหม่ทต.มะขามเมืองใหม่ทต.มะขามเมืองใหม่ทต.มะขามเมืองใหม่ทต.มะขามเมืองใหม่ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

3.แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | -จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน | 240,000 | ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |