บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.2 สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าเพิ่ม

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีไวน์  (ถนนเชื่อมตำบล) หมู่ที่ 8ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร) | 500,000 บาท | หมู่ที่ 8  บ้านพญาล่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอ้าย 7 เชื่อม ซอยวังจะอ้าย 4 หมู่ที่ 7  ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร) | 500,000 บาท | หมู่ที่ 7  บ้านวังจะอ้าย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงก่อสร้างถนนยกระดับ สายประปาตลาดกลาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1  ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี | ก่อสร้างถนนถมดิน กว้าง 5เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.30 เมตร (หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร) | 500,000 บาท | หมู่ที่ 1  บ้านมะขาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอ้าย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร) | 500,000 บาท | หมู่ที่ 7  บ้านวังจะอ้าย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ | จำนวน  20,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยการแทรกแซงราคาผลผลิตให้มีราคาที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน  20,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

2.2.แผนงานการเกษตร

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดกลาง ทต.มะขามเมืองใหม่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดกลาง  ทต.มะขามเมืองใหม่ เช่น จัดทำสวนหย่อม ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน  50,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

2.2.แผนงานการเกษตร

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 2 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (ตามประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563) | จำนวน  9,622,800  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (ตามประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563) | จำนวน  1,632,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบล  มะขามเมืองใหม่ จำวน 30 คน โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 500 บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท | จำนวน  180,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

3.1.แผนงานงบกลาง

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 2 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคม

3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย เป็นต้น | จำนวน  30,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร  ค่ารับรองค่ากระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เป็นต้น | จำนวน  20,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 2 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคม

3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการเฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน และประสบอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)สมาชิก อปพร. ที่เฝ้าระวังเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ เหตุสาธารณภัยและออกตรวจ  พื้นที่ในเขตเทศบาลโดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นต้น | จำนวน  70,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน  100,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 2 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคม

3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ บุคลากร  ในสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ บุคลากรในสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | จำนวน  20,000  บาท |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 2 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคม

3.3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ  ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลมะขาม และ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน  70,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการวิ่งมินิมาราธอนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทิดพระเกียรติฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย ค่า ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าพาหนะค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯลฯ เป็นต้น | จำนวน  10,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1.แผนงานเคหะชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการธนาคารขยะชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะชุมชน เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับซื้อขยะ ของเก่า ฯลฯ | จำนวน  50,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้อถังขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อถังขยะ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน  100,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2.แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | จำนวน  50,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

4.3.แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน  ตามแนวพระราชดำริฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน  20,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.4.แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | จำนวน  40,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านสาธารณสุข

5.1.แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการวัยใส ห่างไกลเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน  โครงการวัยใส ห่างไกลเอดส์  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ | จำนวน  20,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | จำนวน  15,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านสาธารณสุข

5.1.แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการรณรงค์และควบคุมไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมไข้เลือดออก ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | จำนวน  30,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | จำนวน  62,040  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านสาธารณสุข

5.1.แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลมะขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ากระเป๋า ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ | จำนวน  20,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สป.เทศบาล |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทต.มะขามเมืองใหม่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน  10,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | จำนวน  100,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าหนังสือเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เด็กนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 45 คนอัตราคนละ 200 บาท/ปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) | จำนวน  9,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 45 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) | จำนวน  19,350  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) | เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท เด็กนักเรียนจำนวน 70 คน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) | จำนวน  119,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กนักเรียน  (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 45 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) | จำนวน  13,500  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน  25,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน  8,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.มะขามเมืองใหม่ จำนวน 70 คน อัตราคนละ 20 บาทจำนวน 245 วัน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) | จำนวน  343,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | ค่าอุปกรณ์การเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 45 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) | จำนวน  9,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.มะขามเมืองใหม่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน  8,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการเรียนรู้ สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้ สู่โลกกว้างของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน  30,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.1.แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | ค่าอาหารเสริม (นม) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.มะขามเมืองใหม่ จำนวน 70 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) จำนวน 134,140 บาท  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนเด็กเล็กถึงชั้น ป.4 โรงเรียนวัดวังจะอ้ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 114 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) จำนวน 218,450 บาท  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดวังจะอ้ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 40 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) จำนวน 76,650 บาท | จำนวน  438,820  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็น | จำนวน  50,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เช่นจัดการแข่งขันกีฬาภายใน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาแข่งขัน ค่าคณะกรรมการตัดสิน เป็นต้น | จำนวน  100,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ | จำนวน  70,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการวันออกพรรษา ประจำปี 2562 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการวันออกพรรษา | จำนวน  15,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และสามเณรภาคฤดูร้อน | จำนวน  15,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการบวชชีพราหมณ์ ประจำปี 2562 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบวชชีพราหมณ์ | จำนวน  15,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ )  ประจำปี 2562 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ) | จำนวน  15,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2562 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านในงานลอยกระทงวัดท่าหลวงล่าง | จำนวน  15,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย จากใจพี่สอนน้อง ประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย จากใจพี่สอนน้อง | จำนวน  15,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.3 ยกระดับมาตรฐานการคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันลอยกระทงเช่น ค่าจัดทำกระทงส่งเข้าประกวด ขบวนแห่ ค่าตกแต่งเวทีสถานที่ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง | จำนวน  100,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา | จำนวน  15,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.2 สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

7.1.แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | จำนวน  3,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ปลอดทุจริตและประชาชนรู้กฎหมาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ปลอดทุจริตและประชาชนรู้กฎหมาย เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | จำนวน  20,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเทศบาลพบประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชนเช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | จำนวน  50,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.2 สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

7.1.แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า  ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ | จำนวน  100,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ | จำนวน  10,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.2 สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

7.1.แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ และกลุ่มองค์กร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลตลอดจนพนักงานเทศบาล  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ | จำนวน  130,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่.2 สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและอัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ข.ยุทธศาสตร์กรพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

7.2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน | เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ | จำนวน  100,000  บาท | พื้นที่ ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

1.แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.  2.  3. | ครุภัณฑ์สำนักงาน  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชักจำนวน 1 ตู้  -จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว  -จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 กล้อง  -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง  -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 7,900  3,000  27,000  8,000  22,000  8,000  2,500 | ทต.มะขามเมืองใหม่  ทต.มะขามเมืองใหม่  ทต.มะขามเมืองใหม่  ทต.มะขามเมืองใหม่  ทต.มะขามเมืองใหม่  ทต.มะขามเมืองใหม่  ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  กองคลัง  กองคลัง  กองคลัง |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

2.แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.  2.  3.  4.  5. | ครุภัณฑ์สำนักงาน  ครุภัณฑ์การเกษตร  ครุภัณฑ์โรงงาน  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้    -จัดซื้อปั้มพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง  -จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง  -จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทุ่นลอยน้ำ จำนวน 1 เครื่อง  -จัดซื้อหัวฉีดด้ามปืน จำนวน 2 หัวๆละ26,000 บาท  -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1เครื่อง  -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 5,500  4,700  7,000  400,000  52,000  2,500  8,000 | ทต.มะขามเมืองใหม่  ทต.มะขามเมืองใหม่  ทต.มะขามเมืองใหม่  ทต.มะขามเมืองใหม่  ทต.มะขามเมืองใหม่  ทต.มะขามเมืองใหม่  ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

3.แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | -จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน | 240,000 | ทต.มะขามเมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |